Radim Klaška
# Projektový záměr

## Název projektu
Projekt se jmenuje „TenSeconds.cz“. Název je odvozen z části pokynu při startu hry zvané speedball, nebo také sportovní paintball.
## Cíl projektu
Cílem projektu je vytvořit internetový výdělečný portál poskytující stálé zázemí pro hráče speedballu.
## Cílová skupina
Hlavní cílovou skupinou jsou současní hráči paintballu (nejen sportovního, ale i military) a tématicky zaměřené obchody (prodej reklamy).
## Nositel projektu
Nositelem projektu je Radim Klaška.
## Spolupracující subjekty
Na spuštění spolupracují spřátelené týmy a další členové komunity. Přispívají vytvářením obsahu na webovém portále (novinky, akce, recenze, tvorba databáze vybavení) a bezplatnou propagací ve svém okolí.
## Stručná anotace navrhovaného projektu
Military varianta paintballu má v ČR už dlouhou tradici. Existuje zde ozkoušený model organizace akcí a další komunikace hráčů. Sportovní paintball v současné době spíše parazituje na military modelu. Speedball se ale rozšiřuje a military model organizace nevyhovuje. TenSeconds.cz hráčům, na rozdíl od military konkurence, poskytne plnohodnotné zázemí uzpůsobené potřebám speedballu.
## Délka projektu – časový harmonogram
- ~ 01.01.2010: rozhovory s potencionálními uživateli, definice jejich potřeb
- 01.01.2010 – 01.02.2010: brainstorming, formulace základní myšlenky, co chceme řešit
- 01.02.2010 – 01.03.2010: konkrétní návrh systému s ohledem na realizovatelnost, co jsme schopni řešit
- 01.03.2010 – 01.04.2010: implementace webového portálu v alpha verzi, začátek propagace – navodit zvědavost v komunitě
- 01.04.2010 – 07.04.2010: spuštění portálu v private beta verzi, doladění
- 07.04.2010 – 14.04.2010: doladění drobností spuštění portálu do plného provozu
- 14.04.2010 – 01.10.2010: pravidelné plnění portálu aktuálním obsahem, otypování leadrů v komunitě, postupné delegování správy, „výchova“ komunity, marketing (reklama, spolupráce s obchody)
- 01.10.2010 – 31.12.2010: hodnocení sezóny, náprava dlouhodobých problémů, které nebyly zpočátku znatelné, ustanovení rutin pro další chod, ukončení projektu
## Rozpočet projektu
- Příjmy
  - Bannerová reklama: 2000 Kč/měsíc (v plném provozu portálu)
  - CELKEM: 12 000 Kč za první půlrok běhu (viz časový hazmonogram)
- Výdaje:
  - Doména: 400 Kč/rok
  - Hosting: 100 Kč/měsíc
  - Provozní náklady: 2200Kč/rok
  - Počáteční reklamní kampaň: 15000Kč
  - CELKEM: 18800 Kč/rok
## Výstup projektu
Výdělečný webový portál se stálou, nebo rostoucí návštěvností tvořenou rostoucí komunitou hráčů. Uživatelé naučení používat portál do té míry, aby byli schopni obstarat rutinní práce s obsahem.