Radim Klaška
# Případová studie
## Představení
Společnost TenSeconds.cz se zabývá provozem stejnojmenného internetového portálu a propagačními činnostmi s tím spojenými. Tým je složen ze čtyř členů:
- Radim Klaška – vedoucí projektu, organizátor, oficiální komunikace
- Jan Zeman – Kreativec, UX, betatester
- Milan Císař – Práce na tvorbě obsahu portálu, UX, betatester
- Nikola Fenclová – Kontrola (dodržení plánu, samotné texty webu)
## Motivy a cíle projektu
- Cílem projektu je vytvořit internetový výdělečný portál poskytující stálé zázemí pro hráče speedballu.
- Termín dokončení: 31.12.2010
- Náklady nesmí překročit 4000Kč.
## Partneři projektu
Česká paintballová liga http://cpl.paintballinfo.cz/. Stará se o chod turnajů a vetšinu dění o kterém portál informuje.
## Předchozí zkušenosti
- Předchozí vlastní zkušenosti s tvorbou a provozem internetových portálů.
- Zkušenosti s turnaji, pravidelná osobní účast.
## Příprava projektu
- Základní rozvržení projektu, konzultace s částí cílové skupiny a zvážení možnosti na úspěch.
- Zpracování podkladů a samotná realizace.
- Představení celé cílové skupině.
## Faktory úspěchu
- Prakticky nulová konkurence.
- Náskok před konkurencí.
- Podpora a zájem cílové skupiny.
## Vlastní realizace
- ~ 01.01.2010: rozhovory s potencionálními uživateli, definice jejich potřeb
- 01.01.2010 – 01.02.2010: brainstorming, formulace základní myšlenky, co chceme řešit
- 01.02.2010 – 01.03.2010: konkrétní návrh systému s ohledem na realizovatelnost, co jsme schopni řešit
- 01.03.2010 – 01.04.2010: implementace webového portálu v alpha verzi, začátek propagace – navodit zvědavost v komunitě
- 01.04.2010 – 07.04.2010: spuštění portálu v private beta verzi, doladění
- 07.04.2010 – 14.04.2010: doladění drobností spuštění portálu do plného provozu
- 14.04.2010 – 01.10.2010: pravidelné plnění portálu aktuálním obsahem, otypování leadrů v komunitě, postupné delegování správy, „výchova“ komunity, marketing (reklama, spolupráce s obchody)
- 01.10.2010 – 31.12.2010: hodnocení sezóny, náprava dlouhodobých problémů, které nebyly zpočátku znatelné, ustanovení rutin pro další chod, ukončení projektu
## Výstupy
Výdělečný webový portál se stálou, nebo rostoucí návštěvností tvořenou rostoucí komunitou hráčů. Uživatelé naučení používat portál do té míry, aby byli schopni obstarat rutinní práce s obsahem.
## Rizika projektu
- Vnitřní
  - Náhlý velký zájem by mohl mít za následek problémy s technickým zázemím.
- Vnější
  - Neinformovanost cílové skupiny.
  - Možnost změny zákonů v ČR (V Německu došlo k zákazu)