Radim Klaška
# Analýza projektu

## Rozdělení projektu
## Hlavní cíl
- Cílem projektu je vytvořit internetový výdělečný portál poskytující stálé zázemí pro hráče speedballu.
- Termín dokončení: 31.12.2010
- Náklady nesmí překročit 4000Kč.
## Definice klíčových aktivit
- příprava
  - definice potřeb uživatelů
    - do 01.01.2010
    - zodpovědnost: Radim Klaška
    - zdroje
      - 4 lidé (celý tým)
      - prostor
    - náklady: 500Kč
  - návrh systému
    - do 01.04.2010
    - zodpovědnost: Radim Klaška
    - zdroje
      - 4 lidé
      - prostor, 3 telefony, 3 PC
    - náklady: 500Kč
- realizace
  - implementace, spuštění portálu
    - do 07.04.2010
    - zodpovědnost: Radim Klaška
    - zdroje
      - 1 člověk
      - prostor, telefon, PC
    - náklady: 500Kč
  - naplnění obsahem, propagace
    - do 07.04.2010
    - zodpovědnost: Nikola Fenclová
    - zdroje
      - 2 lidé
      - prostor, 2 telefony, 2 PC
    - náklady: 500Kč
  - pravidelné plnění aktuálním obsahem, výchova komunity
    - do 01.10.2010
    - zodpovědnost: Radim Klaška
    - zdroje
      - 1 člověk
      - 1 PC
    - náklady: 100Kč
  - ustanovení rutin pro další chod
    - do 31.12.2010
    - zodpovědnost: Radim Klaška
    - zdroje
      - 1 člověk
      - 1 PC
    - náklady: 100Kč
- ukončení projektu