Projekt „Projektové řízení – klíčová kompetence pracovníka školy“ CZ.1.07/1.3.07/22.0004.

Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

Pracovní list - projektové řízení

2 / Iniciace projektu /

Projektové fáze projektu :

a) iniciace

b) analýza

c) syntéza

d) optimalizace

e) konkretizace a projednávání úkolů

f) implementace a kontrola projektu

g) ukončení projektu

h) vyhodnocení projektu

Iniciace zahrnuje základní informace o projektu, které mohou být presentovány

Předprojektovou studii – obsahuje : představení projektového týmu, definuje cíl projektu ve třech rozměrech, charakterizuje výchozí stav před projektem / vstup /, popisuje cestu jak se k cíli dopracujeme, ukazuje rizika pro realizaci projektu, definuje výstupy projektu / kvantifikace/

Případovou studii - Obsahuje : představení společnosti – projektového týmu, motivy a cíle projektu, partnery projektu, předchozí zkušenosti, přípravu projektu, faktory úspěchu, vlastní realizace, výstupy, rizika projektu / vnitřní – vnější /

Podnikatelský záměr / Strategický plán rozvoje obce / - je dán metodikou poskytovatele dotace /

Doplněním a zkompletováním iniciace je ohraničení projektu :

Projekt je ohraničen :

- časem, náklady- rozpočtem a zdroji / materiálními a lidskými/.

Navíc může být ohraničen:

- prostorem (vymezení lokality a působnosti projektu, např. region Praha)

- institucionárně (které instituce, organizace, se projekt týká, např. organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy)

- organizačně (které části oblasti a oddělení se projekt týká, např.mimoškolní výchovy).

- cílovou skupinou – kdo je příjemcem dotace

Úkol : Na základě rozhodnutí vedení organizace, po jmenování projektového týmu, stanovení cíle projektu, zpracuj předprojektovou studii v tištěné a elektronické podobě.